AI MARKET PREDICTOR

Roadmap completa del progetto

Dalla settimana 1 al sistema completo funzionante

| Durata totale | ~14 mesi (2-3 ore/settimana) |
| --- | --- |
| Costo mensile | 35€ (mesi 1-2) → 60€ (mesi 12+) |
| Costo totale 14 mesi | ~700€ tutto incluso |
| Soldi investiti | 0€ fino al mese 14 |
| Traguardo finale | Sistema H24 con segnali reali validati |

# Indice del documento

1. Panoramica del progetto

2. Fase 1 — Fondamenta (Settimane 1-8)

3. Fase 2 — Modello AI (Settimane 9-20)

4. Fase 3 — Paper Trading (Settimane 21-44)

5. Fase 4 — Sistema completo (Settimana 45+)

6. Riepilogo costi

7. Stack tecnologico completo

# 1. Panoramica del progetto

L'AI Market Predictor è un sistema personale che analizza in tempo reale tutti e 500 i titoli dell'S&P500 ogni 5 minuti, trova correlazioni e pattern invisibili all'occhio umano, e produce segnali di trading con indicazione di confidenza.

Cosa fa il sistema a regime

- Riceve dati live su 500 titoli ogni 5 minuti via Polygon.io WebSocket

- Calcola 50+ indicatori tecnici e 60+ pattern candele automaticamente

- Fotografa lo stato dell'intero mercato ogni 5 minuti (market snapshot)

- Fa girare un modello Transformer che trova pattern su 500 titoli insieme

- Produce una lista dei top 20 titoli bullish e 20 bearish ogni 5 minuti

- Genera report testuali automatici via Claude API

- Si riallena ogni settimana con i nuovi dati di mercato

La domanda chiave del modello

"Dato lo stato attuale dell'intero mercato — prezzi, indicatori, pattern, sentiment, macro — quali titoli stanno per muoversi e in che direzione?"

Approccio multivariato — perché è diverso

La maggior parte dei sistemi amatoriali analizza un titolo alla volta. Questo sistema analizza tutti e 500 insieme come un unico sistema interconnesso. Il modello impara le correlazioni tra settori (quando Tech sale, cosa succede a Finance?), le rotazioni di denaro, i titoli che si muovono sempre in sincronia e quelli che reagiscono in anticipo agli altri.

Principio fondamentale

Il sistema SUGGERISCE. L'utente DECIDE. Nessun ordine automatico su soldi reali fino al completamento di 6 mesi di paper trading con risultati validati.

# 2. Fase 1 — Fondamenta

| Durata | Settimane 1-8 · circa 2 mesi |
| --- | --- |

| Costo | ~35€/mese · Hetzner CX32 (8€) + Polygon.io Starter (27€) + tutto il resto gratuito |
| --- | --- |

| Obiettivo | Costruire la memoria del sistema. Raccogliere, organizzare e tenere aggiornati tutti i dati necessari per addestrare il modello AI. |
| --- | --- |

| Risultato finale | Server H24 con 2 anni di storia S&P500 a 5 minuti, 50+ feature per candela, pipeline real-time attiva, dashboard live con heatmap 500 titoli. |
| --- | --- |

## Roadmap settimana per settimana

| Settimana | Obiettivo | Cosa si fa | Risultato concreto |
| --- | --- | --- | --- |
| Settimana 1 | Setup server e ambiente | Crea server Hetzner CX32 su Ubuntu 22.04. Installa Python e tutte le librerie. Apri account Polygon.io Starter (29$/mese). Crea struttura cartelle progetto. Salva API key in config.env sicuro. | Server acceso e raggiungibile via SSH dal Mac. Ambiente pronto per scrivere codice. |
| Settimana 2 | Download dati storici | Script Python che scarica 2 anni di candele 5 minuti per tutti i 500 ticker S&P500 da Polygon.io. Crea schema DuckDB con indici ottimizzati su timestamp e ticker. Verifica qualità dati — buchi, fusi orari, valori anomali. | ~40GB di dati storici sul server. 100 milioni di righe OHLCV pronte nel database. |
| Settimana 3 | Indicatori tecnici | Calcola RSI, MACD, EMA 20/50/200, Bollinger Bands, ATR, OBV via pandas-ta su tutti i 500 ticker. Aggiunge colonne al database. Verifica correttezza calcoli su campioni. | Ogni candela ha 15+ indicatori calcolati. Il database è la base per il training AI. |
| Settimana 4 | Pattern candele giapponesi | Attiva riconoscimento automatico di 60+ pattern candele via pandas-ta: Hammer, Doji, Engulfing, Morning Star, Shooting Star e tutti gli altri. Ogni pattern diventa una colonna 0/1 nel database. | Ogni candela sa quali pattern sono presenti in quel momento su ogni titolo. |
| Settimana 5 | Dati esterni | Integra FRED API (gratuita) per calendario macro: annunci Fed, CPI, NFP, earnings. Integra Fear & Greed Index CNN. Connette Polygon.io per dati opzioni: IV, put/call ratio, gamma levels. | Il sistema conosce il contesto macro e il sentiment per ogni momento storico. |
| Settimana 6 | Market snapshot | Costruisce il modulo market_snapshot che ogni 5 minuti calcola: quanti titoli salgono vs scendono (advance/decline), quali settori sono forti o deboli, livello VIX, volume totale di mercato. | Ogni 5 minuti il sistema ha una fotografia completa dello stato dell'intero mercato. |
| Settimana 7 | Pipeline real-time | Connette WebSocket Polygon.io per ricevere dati live. Buffer in memoria aggrega le candele. Ogni 5 minuti scrive nel DB, ricalcola indicatori e pattern, aggiorna snapshot. Gestisce disconnessioni e buchi. | Il server lavora in autonomia durante le ore di borsa (15:30-22:00 ora italiana). |
| Settimana 8 | Dashboard e monitoring | Crea dashboard web con heatmap 500 titoli colorata per performance (verde = rialzo, rosso = ribasso). Grafici candele live con indicatori sovrapposti. Sistema di log e alert se la connessione cade. | Fase 1 completa. Il sistema è la memoria completa del mercato, pronto per la Fase 2. |

# 3. Fase 2 — Modello AI

| Durata | Settimane 9-20 · circa 3 mesi |
| --- | --- |

| Costo | ~50€/mese · aggiungi Claude API (~10€) al costo della Fase 1. Upgrade server a Hetzner CX42 (18€). |
| --- | --- |

| Obiettivo | Costruire e addestrare il cervello del sistema. Un Transformer temporale che analizza 500 titoli insieme e produce probabilità direzionali ogni 5 minuti. |
| --- | --- |

| Risultato finale | Modello AI che gira in real-time sul server, produce segnali ogni 5 minuti su tutti i 500 titoli, si riallena automaticamente ogni settimana, e genera report testuali via Claude API. |
| --- | --- |

Perché il Transformer e non LSTM

Il Transformer è la stessa architettura alla base di ChatGPT, adattata alle serie temporali finanziarie. A differenza dell'LSTM che legge i dati in sequenza, il Transformer usa l'attention mechanism per trovare correlazioni tra qualsiasi punto nel tempo e tra qualsiasi coppia di titoli — anche distanti. Per un sistema multivariato su 500 titoli, questa capacità è fondamentale.

La dimensione del problema

- Ogni inferenza: matrice 500 titoli × 50 feature × 48 candele = 1.2 milioni di numeri

- Output: probabilità direzionale (su/giù/laterale) + confidenza per ogni titolo

- Frequenza: ogni 5 minuti durante le ore di mercato

## Roadmap settimana per settimana

| Settimana | Obiettivo | Cosa si fa | Risultato concreto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sett. 9-10 | Preparazione dataset | Feature engineering: costruisce la matrice 500×50 per ogni candela. Normalizza i dati. Divide il dataset in training (70%), validation (15%) e test set (15%) — il test set non viene mai toccato durante il training. | Dataset pronto per il training. La separazione train/test è fondamentale per misurare l'accuratezza reale. |
| Sett. 11-13 | Costruzione Transformer | Implementa l'architettura Transformer con attention temporale (legge 48 candele) e attention tra titoli (legge 500 ticker insieme). Layer di normalizzazione, dropout per prevenire overfitting, output layer con probabilità per 3 classi. | Architettura definita e testata su un subset piccolo di dati. |
| Sett. 14-16 | Training e validazione | Training su 2 anni di dati storici. Misura accuracy sul validation set ogni epoch. Identifica e corregge overfitting. Ottimizza iperparametri (learning rate, batch size, numero di layer). Salva la versione migliore. | Primo modello addestrato con accuracy direzionale misurata e documentata. |
| Sett. 17-18 | Claude API integration | Connette Claude API. Ogni 5 minuti il sistema invia i segnali del modello a Claude che li interpreta in linguaggio naturale: quali titoli, perché, quali pattern supportano il segnale, quale contesto macro. | Report testuale automatico ogni 5 minuti. Il sistema spiega le sue decisioni. |
| Sett. 19 | Segnali live | Il modello gira in real-time sul server. Dashboard aggiornata ogni 5 minuti con top 20 bullish, top 20 bearish, livello di confidenza per ogni segnale, pattern candele che supportano la previsione. | Il sistema produce segnali reali su dati reali ogni 5 minuti. |
| Sett. 20 | Retraining automatico | Script di retraining settimanale: ogni domenica il modello si riallena includendo la settimana appena passata. Ogni versione viene salvata con timestamp e metriche. Sistema di confronto automatico — se la nuova versione è peggiore, rollback alla precedente. | Fase 2 completa. Il sistema impara da solo ogni settimana senza intervento manuale. |

# 4. Fase 3 — Paper Trading

| Durata | Settimane 21-44 · circa 6 mesi |
| --- | --- |

| Costo | ~50€/mese · stesso costo della Fase 2. Zero rischio finanziario. |
| --- | --- |

| Obiettivo | Validare scientificamente il sistema su dati reali senza rischiare denaro. Simulare operazioni virtuali e misurare le performance nel tempo con metriche professionali. |
| --- | --- |

| Risultato finale | 6 mesi di dati reali che dimostrano se il sistema funziona. Sharpe ratio, drawdown massimo, accuracy direzionale, confronto con S&P500. La base per decidere se usare soldi reali. |
| --- | --- |

Perché 6 mesi e non di meno

Un sistema che funziona in un mercato in rialzo può fallire in laterale o in ribasso. Servono almeno 6 mesi per coprire diversi regimi di mercato e avere dati statisticamente significativi. Non si può abbreviare — è il cuore della validazione.

Le metriche che contano

- Accuracy direzionale: % di volte che il modello indovina il verso del movimento

- Sharpe ratio: rendimento aggiustato per il rischio. Sopra 1.0 è accettabile, sopra 2.0 è ottimo

- Drawdown massimo: la perdita peggiore dal picco. Dice quanto dolore riesci a sopportare

- Confronto vs Buy&Hold S&P500: il sistema batte semplicemente comprare e tenere?

## Roadmap settimana per settimana

| Settimana | Obiettivo | Cosa si fa | Risultato concreto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sett. 21-24 | Simulatore operazioni | Costruisce il portafoglio virtuale con 1000€ simulati. Il sistema esegue automaticamente i segnali AI: compra i titoli bullish, vende (short virtuale) i bearish. Log completo di ogni operazione con timestamp, prezzo di entrata, prezzo di uscita. | Il sistema opera come se fossero soldi reali, senza rischiarne nemmeno uno. |
| Sett. 25-32 | Misurazione performance | Dashboard delle metriche: P&L giornaliero e cumulativo, accuracy direzionale settimana per settimana, Sharpe ratio in tempo reale, confronto visivo vs S&P500. Identifica quali tipi di segnali funzionano di più. | Quadro chiaro di dove il modello è forte e dove sbaglia sistematicamente. |
| Sett. 33-40 | Ottimizzazione | Claude analizza i log degli errori e identifica pattern: il modello sbaglia di più nelle prime 30 minuti di mercato? Con certi livelli di VIX? In determinati settori? Ottimizza le soglie di confidenza e le regole di entrata/uscita. | Il sistema migliora iterativamente basandosi su evidenza reale, non teoria. |
| Sett. 41-44 | Decisione finale | Analisi completa dei 6 mesi. Tre scenari: (A) risultati ottimi → procedi con soldi reali. (B) risultati misti → altri 3 mesi di ottimizzazione. (C) risultati negativi → torna alla Fase 2 e migliora il modello. | Decisione informata basata su 6 mesi di dati reali. Nessuna scommessa al buio. |

# 5. Fase 4 — Sistema completo

| Durata | Settimana 45 in poi · continuo e crescente |
| --- | --- |

| Costo | ~60€/mese · upgrade Hetzner CX42 (18€) + Polygon.io (27€) + Claude API (10€) + margine |
| --- | --- |

| Obiettivo | Sistema professionale H24 con segnali validati. Eventuale utilizzo con denaro reale in modo controllato e con gestione del rischio rigorosa. |
| --- | --- |

| Importante | I soldi reali entrano SOLO se il paper trading della Fase 3 è stato positivo per almeno 6 mesi. Si inizia con una quota minima (200-500€) e si scala gradualmente. |
| --- | --- |

| Settimana | Obiettivo | Cosa si fa | Risultato concreto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sett. 45-46 | Upgrade infrastruttura | Upgrade server a Hetzner CX42 (8 core, 16GB RAM). Ottimizzazione performance del sistema. Backup automatico del database. Monitoring avanzato con alert su Telegram/email. | Sistema stabile, veloce, con ridondanza. Pronto per operare H24 senza supervisione. |
| Sett. 47-48 | Soldi reali — fase iniziale | Apre conto broker con API (Interactive Brokers consigliato). Inizia con 200-500€ massimo. Stop loss obbligatori su ogni posizione. Il sistema suggerisce, l'utente approva ogni operazione manualmente. | Primo contatto controllato con il mercato reale. Verifica che i segnali funzionino fuori dal paper trading. |
| Sett. 49+ | Evoluzione continua | Aggiunta dati dark pool e flussi istituzionali (Unusual Whales ~30$/mese). Modelli specializzati per diversi regimi di mercato. ETF settoriali e futures. Il sistema cresce e si specializza nel tempo. | Il sistema diventa più sofisticato ogni mese. Non ha un punto di arrivo — migliora continuamente. |

# 6. Riepilogo costi

| Voce | Fase 1 | Fase 2-3 | Fase 4+ | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hetzner server | 8€ (CX32) | 8€ (CX32) | 18€ (CX42) | Upgrade in Fase 4 |
| Polygon.io | ~27€ | ~27€ | ~27€ | 29$/mese piano Starter |
| Claude API | 0€ | ~10€ | ~10€ | Non serve in Fase 1 |
| FRED API | 0€ | 0€ | 0€ | Federal Reserve, gratuita |
| pandas-ta, DuckDB, Python | 0€ | 0€ | 0€ | Tutto open source |
| Totale mensile | ~35€ | ~50€ | ~60€ |  |

| Costo totale 14 mesi | ~700€ tutto incluso |
| --- | --- |
| Soldi investiti nel mercato | 0€ fino alla settimana 47 |
| Prima esposizione reale | 200-500€ massimo, con stop loss obbligatori |

# 7. Stack tecnologico completo

| Componente | Tecnologia | Costo | Ruolo nel sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Server | Hetzner CX32/CX42 | 8-18€/mese | Esegue tutto H24, niente Mac |
| Dati mercato | Polygon.io WebSocket | ~27€/mese | 500 ticker live ogni 5 minuti |
| Database | DuckDB | Gratuito | 100M+ righe, query veloci |
| Indicatori | pandas-ta | Gratuito | RSI, MACD, EMA, BB, ATR, 60+ pattern |
| Dati macro | FRED API | Gratuito | Fed, CPI, NFP, earnings calendar |
| Sentiment | Fear&Greed + Polygon news | Gratuito | Umore mercato e notizie |
| Modello AI | Transformer temporale | Gratuito | Analisi multivariata 500 titoli |
| Analisi testuale | Claude API (Anthropic) | ~10€/mese | Report e interpretazione segnali |
| Dashboard | Plotly / Python | Gratuito | Heatmap, grafici, monitoring |
| Linguaggio | Python | Gratuito | Standard ML, librerie native |

Le 8 categorie di dati per ogni candela

- Prezzi OHLCV — open, high, low, close, volume, vwap (Polygon.io)

- Indicatori tecnici — RSI, MACD, EMA 20/50/200, Bollinger, ATR, OBV (pandas-ta)

- Pattern candele giapponesi — 60+ pattern da Hammer a Morning Star (pandas-ta)

- Struttura di mercato — supporti, resistenze, trend (calcolato dai prezzi)

- Dati opzioni — IV, put/call ratio, gamma levels (Polygon.io)

- Contesto macro — Fed, CPI, NFP, earnings (FRED API)

- Sentiment — Fear & Greed Index, news sentiment (API pubbliche)

- Market snapshot — advance/decline, settori forti/deboli, VIX (calcolato)

Documento generato con Claude AI · AI Market Predictor Project